בס"ד תשפ"ו

פרויקט סטאז'

מטרת הפרויקט:

להתנסות בכתיבת פרויקט אמיתי מקצה לקצה.

להתנסות בעבודת צוות יעילה.

ליצור "תיק עבודות" , פרויקט שנמצא בגיט ואפשר להציג אותו בראיון עבודה.

ליצור בסיס לפרויקט גמר למי שתבחר להגיש פרויקט גמר ולא פרקטיקום.

הפרויקט יעסוק בפיתוח אפליקצית שרות/ ניהול תורים. האפליקציה תכלול מאגר לקוחות, מאגר נותני שרות ורשימה של תורים/ מפגשי שרות.

לדוגמא:

סלון פאות: רשימת לקוחות, רשימת עובדות ותפקידים, רשימת תורים.

מכון טיפול רגשי: רשימת לקוחות, רשימת מטפלים, רשימת תורים.

נושא הפרויקט גמיש וכדאי לבחור משהו אמיתי ממש.

הפרויקט יעשה בצוותים: 3-4-בנות  ויכלול את כל שלבי הfullstack מקצה לקצה. כל אחת כותבת יחידה בעצמה תוך שיתוף פעולה עם שאר חברות הצוות. אין לשבת ביחד על אותו מחשב. ניהול הגרסאות יעשה בגיט. יש לסיים את הפרויקט עד שבועות~.

להלן פרוט:

בסיס הנתונים בsql

יכלול 3-4 טבלאות:

לקוחות ופרטיהם, נותני השרות ופרטיהם והמפגש ביניהם: למשל רשימת תורים.

Server side:

Server, ,Bl, Dal

קוד השרת יכיל פונקציונליות הדרושה לפעולות הוספה ושליפה בישויות המרכזיות.

הקוד יכתב בצורה יפה, מסודרת וברורה כולל entity framework , הזרקת תלויות וכל מה שצריך.

Client side :

ממשק משתמש בreact שיכיל אפשרות לביצוע לפחות שני תהליכים מקצה לקצה, למשל הצגת רשימת תורים למשתמש והוספת תור. הממשק יהיה מעוצב בצורה מינימלית אך נוחה לשימוש ורספונסיבית כמובן.

אתגר: -Ai הפרויקט יכלול פונקציה שמשתמשת ב ai כלשהו לקבלת מידע מותאם מהבינה.

תוספות אפשריות : ניהול הרשאות משתמשים, אפשרויות עדכון ומחיקה, אפשרויות תורים מסוגים ואורכים שונים.

שלבים ולוח זמנים:

עד אחרי פורים - בחירת צוות, רעיון ותכנון מפורט , בנית טבלאות ומעטפת פרויקט

עד פסח - בנית שני תהליכי פולסטק פשוטים מקצה לקצה

עד ח אייר – תכנון ובניה של שני תהליכים פעילות שוטפת

עד א סיון - פינישים

בהצלחה!!!

מה עושים עכשו?

לבחור רעיון/ להבין מה צריך לעשות ללקוחות

לתכנן טבלאות ולבנות אותם.

לבנות בסיס של פרויקט באנגולר / ריאקט

לבנות בסיס של פרויקט בC#

להעלות לגיט ולפרסם לכל החברות בצוות

לתכנן את המשך העבודה ולחלק תפקידים.

נתונים   חישובים   ממשק משתמש

מודל שלוש שכבות mvc

Models, view, controller

הפרדה מלאה בין החלקים האלה – לא תהיה תלות

Sulotion

שלושה פרויקטים

Class library- ספריה

Dal – נתונים

Bl חישובים

Server – webapi

חוזה שרות – service  contract

חוזה נתונים  data contract  models

בכל פרויקט – dal bl:

Api – אינטרפייס לכל ישות שמתאר איזה פעולות מאפשרים בישות

Models מבנה הנתונים – מחלקה לכל ישות

Services – מחלקה לכל ישות שמממשת את האינטרפייס המתאים מהapi ושמ נמצאות הפעולות עצמם